УТВЕРЖДАЮ Директор___________ Пронин В.В. «01» января 2016 г.

План текущего ремонта и технического обслуживания многоквартирных домов

| Наименование работ | Дом | Кол-во | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка пластиковых дверей перед лифтами на первом этаже | Крылатый, 24/1, 24/2, 24/3 | 3 | 1 Квартал |
| Косметический ремонт первых этажей | Крылатый, 24/1, 24/2, 24/3 | 3 | 1 Квартал |
| Ремонт пожарных дверей | Крылатый, 22/1, 22/2, 22/3, 24/1, 24/2, 24/3, | 6 | 2 Квартал |
| Ревизия системы электроснабжения | Крылатый, 22/1, 22/2, 22/3, 24/1, 24/2, 24/3, Приморская, 21, 21А, Лыткина, 9/1, 9/2 | 12 | 3 Квартал |
| Ревизия систем Ц.О., гидравлические испытания | Крылатый, 22/1, 22/2, 22/3, 24/1, 24/2, 24/3, Приморская, 21, 21А, Лыткина, 9/1, 9/2 | 12 | 4 квартал |
| Косметический ремонт первых этажей | Крылатый, 22/1, 22/2, 22/3, 24/3, Приморская, 21, 21А, Лыткина, 9/1, 9/2 | 9 | 4 квартал |
| Непредвиденные работы | Крылатый, 22/1, 22/2, 22/3, 24/1, 24/2, 24/3, Приморская, 21, 21А, Лыткина, 9/1, 9/2 | 12 | В течении года |

- План текущего ремонта многоквартирного жилого дома может измениться в зависимости от сбора средств жителями